|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Правительства  Мурманской области  от 14.01.2016 № 6-РП |

**Перечень мероприятий Мурманской области**

**по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 году**

1. **Информация о сложившихся в Мурманской области условиях для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности**

В настоящее время в 13 муниципальных образованиях Мурманской области работают 32 сельские общеобразовательные организации с контингентом 4,6 тысячи обучающихся.

В 2015 году Мурманская область приняла участие в федеральном проекте по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. На эти цели из федерального бюджета была предоставлена субсидия в объеме 17482,9 тыс. рублей. Общий объем расходов на исполнение расходных обязательств за счет местных и областного бюджетов Мурманской области составил 9 655,8 тыс. рублей.

Спортивными залами до начала реализации проекта были оснащены 30 общеобразовательных организаций (94 %). Не имели спортивного зала МБОУ «Урагубская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Кольский район и МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 280 п. Оленья Губа» ЗАТО Александровск. Здания данных школ были построены в 1955 году. Наличие спортивного зала проектом не предусмотрено. В 2015 году осуществлено перепрофилирование имеющейся аудитории под спортивный зал в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 280 п. Оленья Губа» ЗАТО Александровск.

По итогам осуществленных мероприятий 31 общеобразовательная организация, или 97 % от общего количества школ располагают необходимыми спортивными залами.

Одной из главных проблем, стоявших перед Мурманской областью в начале 2015 года и препятствующих развитию физкультурно-спортивного воспитания в сельских школах, являлось техническое состояние спортивных залов и их недостаточное оснащение. 69 % школьных спортивных залов нуждались в проведении капитального ремонта. Потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений составляла более 70 % школ.

В ходе реализации проекта по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 22 общеобразовательных организациях (68,7 % от общего числа сельских школ) проведены следующие мероприятия:

1. Отремонтированы 14 спортивных залов (44 % от общей численности залов, требующих ремонта), в том числе:

- МБОУ ООШ №15 н.п. Нивский Кандалакшского района;

- МБОУ СОШ № 4 п.Енский Ковдорского района;

- МБОУ Туломская СОШ Кольского района;

- МБОУ Шонгуйская СОШ Кольского района;

- МБОУ Зверосовхозская СОШ Кольского района;

- МБОУ Пушновская СОШ Кольского района;

- МБОУ Междуреченская СОШ Кольского района;

- МБОУ ЛСОШ Ловозерского района;

- МБОУ ООШ № 8 п.Титан г. Кировска;

- МБОУ СОШ № 10 п.Коашва г. Кировска;

- МБОУ СОШ № 13 н.п. Высокий г. Оленегорска;

- МБОУ СОШ № 11 Печенгского района;

- МБОУ СОШ № 23 Печенгского района;

- ГБОУ МО «Минькинская специальная коррекционная школа-интернат».

2. Перепрофилирована 1 аудитория под спортивный зал в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 280 п. Оленья Губа» ЗАТО Александровск.

3. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для создания 18 спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций, в том числе:

- МБОУ СОШ № 4 п.Енский Ковдорского района;

- МБОУ ООШ №15 н.п. Нивский Кандалакшского района;

- МАОУ СОШ № 3 с.Алакуртти Кандалакшского района;

- МБОУ CОШ №12 н.п. Лесозаводский Кандалакшского района;

- ГБОУ МО «Минькинская специальная коррекционная школа-интернат»;

- МБОУ Зверосовхозская СОШ Кольского района;

- МБОУ Пушновская СОШ Кольского района;

- МБОУ Междуреченская СОШ Кольского района;

- МБОУ Лодейнинская СОШ Кольского района;

- МБОУ Туломская СОШ Кольского района;

- МБОУ СОШ № 13 н.п. Высокий г.Оленегорска;

- МБОУ ЛСОШ Ловозерского района;

- МБОУ СОШ № 8 н.п.Североморск-3

- МОУ ООШ № 1 н.п. Африканда г. Полярные Зори;

- МОУ ООШ № 8 п. Титан г. Кировск;

- МБОУ ООШ № 10 п. Коашва г.Кировск;

- МБОУ ООШ № 280 п. Оленья Губа ЗАТО Александровск;

- МБОУ СОШ № 10 им. Б. Ф. Сафонова г.Мончегорска.

4. Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 9 открытых плоскостных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях:

- МБОУ ООШ № 280 п. Оленья Губа ЗАТО Александровск;

- МБОУ СОШ № 4 п. Енский Ковдорского района;

- МБОУ Туломская СОШ Кольского района;

- МБОУ Шонгуйская СОШ Кольского района;

- МБОУ Зверосовхозская СОШ Кольского района;

- МБОУ Междуреченская СОШ Кольского района;

- МБОУ Урагубская СОШ Кольского района;

- МБОУ ООШ № 1 п. Африканда-2 г. Полярные Зори;

- МБОУ СОШ № 8 ЗАТО г. Североморск.

Внеурочными формами физкультурно-спортивного воспитания до начала реализации проекта было охвачено 49 % общей численности учащихся в организациях, расположенных в сельской местности.

По итогам 2015 года доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, составила 66 %.

Уровень оснащенности открытых плоскостных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием составил 40 % от имевших потребность в оснащении (9 из 23 общеобразовательных организаций).

В настоящий момент нуждаются в ремонте 10 спортивных залов и смежных с ними помещений (раздевалок, душевых и туалетных комнат), что составляет 31 % от общего количества школ:

- МБОУ CОШ №13 н.п. Белое море Кандалакшского района;

- МБОУ СОШ № 20 с.Лувеньга Кандалакшского района;

- МБОУ СОШ № 8 н.п.Североморск-3 ЗАТО г. Североморск.

- МБОУ Туломская СОШ Кольского района;

- МБОУ Пушновская СОШ Кольского района;

- МБОУ ЛСОШ Ловозерского района;

- МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново Печенгского района;

- МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски Печенгского района;

- МБОУ СОШ № 10 п.Коашва г. Кировска;

- МБОУ СОШ № 10 им. Б. Ф. Сафонова Мончегорского района.

Требуется осуществить перепрофилирование под спортивный зал в МБОУ СОШ № 4 с.Кузомень Терского района за счет выполнения ремонтных работ в одном из помещений школы.

11 спортивных площадок (плоскостных сооружений) необходимо оснастить спортивным инвентарем и оборудованием:

- МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново Печенгского района;

- МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски Печенгского района;

- МБОУ СОШ № 23 н.п. Лиинахамари Печенгского района;

- МБОУ Туломская СОШ Кольского района;

- МБОУ Пушновская СОШ Кольского района;

- МБОУ Шонгуйская СОШ Кольского района;

- МБОУ Междуреченская СОШ Кольского района;

- МБОУ Лодейнинская СОШ Кольского района;

- МБОУ ООШ № 8 п.Титан г. Кировска;

- МБОУ Килпьяврская СОШ Кольского района;

- ГБОУ МО «Минькинская специальная коррекционная школа-интернат».

В результате мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 году за счет консолидированного бюджета Мурманской области будут достигнуты следующие показатели:

- отремонтированы 10 спортивных залов (или 31 %) и смежных с ними помещений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (общий показатель отремонтированных спортивных залов за период 2015-2016 годов составит 62 % от общей численности нуждающихся в ремонте);

- перепрофилирована 1 аудитория под спортивный зал в МБОУ СОШ № 4 с.Кузомень Терского района;

- охват обучающихся физической культурой и спортом на селе во внеурочное время увеличится на 5,9 %;

- уровень оснащенности открытых плоскостных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием составит 47 % от общего числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

**2. Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность учащихся субъекта Российской Федерации на начало 2015/2016 учебного года | | | 1 | 77829 |
| Численность учащихся субъекта Российской Федерации в организациях, расположенных в сельской местности, на начало 2014/2015 учебного года | Всего | | 2 | 4613 |
| % от общей численности | | 3 | 5,9 % |
| Уровень образования | Начальное | 4 | 2018 |
| Основное | 5 | 2239 |
| Среднее | 6 | 356 |
| Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | 7 | 32 |
| Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы | | | 8 | 31 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | Всего | | 9 | 10 |
| % от общего количества организаций, имеющих спортивные залы | | 10 | 31 % |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | Всего | | 11 | 10 |
| Срок реализации | | 12 | 01.12.2016 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в перепрофилировании аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | Всего | | 13 | 1 |
| % от общего количества организаций | | 14 | 3 % |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | Всего | | 15 | 1 |
| Срок реализации | | 16 | 01.12.2016 |
| Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования | Уровень образования | Начальное | 17 | 1430 |
| Основное | 18 | 1458 |
| Среднее | 19 | 270 |
| Всего | 20 | 3158 |
| Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования) | Уровень образования | Начальное | 21 | 5,6 % |
| Основное | 22 | 6,0 % |
| Среднее | 23 | 7,3 % |
| Всего | 24 | 5,9 % |
| Срок реализации | 25 | 01.12.2016 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные клубы | Всего | | 26 | 19 |
| % от общего количества организаций | | 27 | 59 % |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Всего | | 28 | 0 |
| Срок реализации | | 29 | - |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений | Всего | | 30 | 15 |
| % от общего количества организаций | | 31 | 47 % |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | Всего | | 32 | 11 |
| Срок реализации | | 33 | 01.12.2016 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_